

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28.12.2023г. № 141**

c. Покровское

**«О внесении изменений в постановление Администрации Покровского сельского поселения от 16.10.2019г. № 74 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

В соответствии с постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018г. № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения» и распоряжением Администрации Покровского сельского поселения от 27.06.2019г. № 78 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Покровского сельского поселения» Администрация Покровского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к постановлению от 16.10.2019г. № 74 «Об утверждении муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Покровского сельского поселения Д.В. Бондарь**

Приложение 1

к постановлению

Администрации Покровского

сельского поселения

от 28.12.2023г. № 141

ПАСПОРТ

муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | Администрация Покровского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | Администрация Покровского сельского поселения;  организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения; |
| Подпрограммы муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | 1) «Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения»  2) «Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения»; |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Покровского сельского поселения;  повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Покровского сельского поселения:  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |
| Целевые индикаторы  и показатели  муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  смертность в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | этапы реализации муниципальной программы не выделяются;  срок реализации программы – 2020 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2020 – 2030 годы составляет 17585,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 4001,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 4582,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 2950,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 6263,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  средства районного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  средства бюджета Покровского сельского поселения– 17585,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 4001,5 тыс. рублей;  в 2021 году – 4582,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 2950,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 6050,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы  Покровского сельского поселения | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Покровского сельского поселения;  улучшение состояния автомобильных дорог; |

Паспорт

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения» (далее – подпрограмма № 1) |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | – | Администрация Покровского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Покровского сельского поселения;  -организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения; |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | – | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Покровского сельского поселения, комплексное обустройство автомобильных дорог |
| Целевые индикаторы  и показатели  подпрограммы | – | прирост протяженности автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются, срок реализации подпрограммы № 1 – 2020 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение  подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы на 2020 – 2030 годы составляет 14181,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 3215,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 3732,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 2066,6 тыс. рублей;;  в 2023 году – 5166,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  средства районного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  средства бюджета Покровского сельского поселения– 14181,3 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 3215,6 тыс. рублей;  в 2021 году – 3732,5 тыс. рублей;  в 2022 году – 2066,6 тыс. рублей;;  в 2023 году – 5166,6 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Покровского сельского поселения;  безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Покровского сельского поселения. |

Паспорт

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения» (далее – подпрограмма № 2) |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | – | Администрация Покровского сельского поселения |
| Участник подпрограммы | – | Администрация Покровского сельского поселения;  организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории поселения; |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение безопасности дорожного движения;  сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы | – | осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Покровском сельском поселении. |
| Целевые показатели  подпрограммы | – | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях; |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются,  срок реализации подпрограммы № 2 – 2020 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы на 2020 – 2030 годы составляет 3404,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 785,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 850,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 884,1 тыс. рублей;;  в 2023 году – 884,1 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  средства районного бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей;  средства бюджета Покровского сельского поселения–  3616,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2020 году – 785,9 тыс. рублей;  в 2021 году – 850,1 тыс. рублей;  в 2022 году – 884,1 тыс. рублей;  в 2023 году – 1096,5тыс. рублей;  в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы |  | создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в Покровском сельском поселении;  снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети Покровского сельского поселения. |

1. Приоритеты и цели в сфере развития транспортного комплекса в Покровском сельском поселении.

Основные приоритеты в сфере развития транспортного комплекса в Покровском сельском поселении направлены на достижение следующих целей, определенных стратегией социально-экономического развития Покровском сельском поселении на период до 2030 года.

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы поселения;

обеспечение скоростного транспортного сообщения;

рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса Покровского сельского поселении.

2. Цели, задачи и показатели муниципальной программы Покровского сельского поселении (подпрограмм муниципальной программы)

Создание условий для функционирования транспортной системы Покровского сельского поселении, развитие эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы Покровского сельского поселении;

рост инвестиционной привлекательности транспортно-логистического комплекса Покровского сельского поселении.

Информация о составе и значении показателей приводится в таблице № 1

Основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых подпрограмм приводится в таблице № 2.

3. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.

Расходы бюджета Покровского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Покровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  показателя | Вид показателя | | Единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Покровского сельского поселения «Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1  Доля протяженности автомобильных дорог общегопользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. | | ведомственный | Процент | 76,4 | 76,2 | 76,0 | 75,8 | 75,4 | 75,0 | 74,8 | 74,6 | 74,0 | 73,5 | 73,0 |
| 2 | Показатель 2.  Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | | ведомственный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатель 3  Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | | ведомственный | км | 0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Покровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Покровского сельского поселения | 2020 год | 2030 год | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 1, 2, 3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Покровского сельского поселения | 2020 год | 2030 год | отремонтировать 30 километров автомобильных дорог | 1, 2, 3 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.  капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Покровского сельского поселения | 2020 год | 2030 год | капитально отремонтировать 2,0 километров автомобильных дорог | 1, 2, 3 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4.  Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Покровского сельского поселения | 2020 год | 2030 год | подготовка проектной документации для проведения капитального ремонта автомобильных дорог | 1, 2, 3 |
| 5 | Основное мероприятие 1.5.  Разработка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Покровского сельского поселения | 2020 год | 2030 год | проектной документации для проведения строительства автомобильных дорог | 1, 2, 3 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1 |  | Администрация Покровского сельского поселения | 2020 год | 2030 год | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Неклиновского района | | увеличение количества нарушений правил дорожного движения на территории Неклиновского района | 2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Покровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

бюджета Покровского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Покровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

с 2020 по 2030 годы

| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) 2020-2030 г.г. | В том числе  по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего  в том числе: | 17585,5 | 4001,5 | 4582,6 | 2950,7 | 6050,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Покровского сельского поселения | 17585,5 | 4001,5 | 4582,6 | 2950,7 | 6050,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения» | всего  в том числе: | 14181,3 | 3215,6 | 3732,5 | 2066,6 | 5166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Покровского сельского поселения | 14181,3 | 3215,6 | 3732,5 | 2066,6 | 5166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения» | всего  в том числе: | 3404,2 | 785,9 | 850,1 | 884,1 | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Покровского сельского поселения | 3404,2 | 785,9 | 850,1 | 884,1 | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Покровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» с 2020 по 2030 годы

| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, всего(тыс. рублей)  2020-2030 г.г. | В том числе  по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего  в том числе: | 17585,5 | 4001,5 | 4582,6 | 2950,7 | 6050,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Покровского сельского поселения | 17585,5 | 4001,5 | 4582,6 | 2950,7 | 6263,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Покровского сельского поселения» | всего  в том числе: | 14181,3 | 3215,6 | 3732,5 | 2066,6 | 5166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Покровского сельского поселения | 14181,3 | 3215,6 | 3732,5 | 2066,6 | 5166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Покровского сельского поселения» | всего  в том числе: | 3404,2 | 785,9 | 850,1 | 884,1 | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Покровского сельского поселения | 3404,2 | 785,9 | 850,1 | 884,1 | 884,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |