

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПОКРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13.02.2024г.№ 16**

c. Покровское

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 25.05.2018г. № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Покровского сельского поселения», Администрация Покровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 16.11.2018г. № 111, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Покровского сельского поселения Д.В. Бондарь**

Приложение

к постановлению Администрации

Покровского сельского поселения

от 13.02.2024г.№ 16

Отчет

о реализации муниципальной программы Покровского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2023 год

 Ответственным исполнителем муниципальной программы Покровского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» является Администрация Покровского сельского поселения.

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» утверждена постановлением Администрации Покровского сельского поселения от 16.11.2018 г. № 111.

 В ходе исполнения муниципальной программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечено повышение общего уровня благоустройства общественных территорий Покровского сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к отчету о реализации программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1650,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1650,0 тыс. рублей, или 100,0 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

территории муниципального образования

«Покровское сельское поселение»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Программа 1. «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Покровского сельского поселения | Администрация Покровского сельского поселения  | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

территории муниципального образования

«Покровское сельское поселение»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Покровское сельское поселение» | всего | 1650,0 | 1650,0 |
| бюджет поселения | 1650,0 | 1650,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |